REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA  : 363-01/23-01/01

URBROJ: 2176/07-01-24-8

Donji Kukuruzari, 09. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“, broj 8/23), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 
09. prosinca 2024. godine, donosi

3. Izmjene i dopune

Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Članak 1. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službeni vjesnik“, broj 102/23, 42/24 i 68/24) mijenja se i glasi:

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu određuju se građevine komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2024. godini na području Općine Donji Kukuruzari:

1. izgradnja i uređenje šetnice od API parka do rijeke Sunje

2. tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i grobalja,

3. održavanje šumskih i grobljanskih puteva,

4. izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističko-pješačke staze

5. rashodi za uređaje i javnu rasvjetu,

6. rekonstrukcija društvenih domova

7. izgradnja prostora za odmor i rekreaciju uz rijeku Sunju,

8. izgradnja street workout igrališta,

9. obnova društvenog doma Prevršac,

10. izgradnja objekata i uređenje vodoopsrkbe,

11. uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Mečenčanima,

12. obnova od potresa – društveni dom Komogovina

13. obnova od potresa – zgrada općine

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Članak 3. stavka 2. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službeni vjesnik“, broj 102/23, 42/24 i 68/24) mijenja se i glasi:

Planirana sredstva za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. u iznosu od 1.820.937,00 eura rasporedit će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima:

izgradnja i uređenje šetnice od API parka do rijeke Sunje

tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i grobalja,

održavanje šumskih i grobljanskih puteva,

izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističko-pješačke staze,

rashodi za uređaje i javnu rasvjetu,

rekonstrukcija društvenih domova,

izgradnja prostora za odmor i rekreaciju uz rijeku Sunju,

izgradnja street workout igrališta,

obnova društvenog doma Prevršac,

izgradnja objekata i uređenje vodoopsrkbe,

uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Mečenčanima,

obnova od potresa – društveni dom Komogovina

obnova od potresa – zgrada općine

Članak 3.

Članak 4. Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službeni vjesnik“, broj 102/23, 42/24 i 68/24) mijenja se i glasi:

1. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE - ŠETNICE DONJI KUKURUZARI

Pod ovom stavkom izgradnja i uređenje šetnice od API parka do rijeke Sunje planira se iskop, nasipavanje, uređivanje pješačke šetnice koja bi se prostirala od glavne ceste, počevši kraj Crkve svetog Ilije Proroka, prolazila bi uz ŠRC Donji Kukuruzari i završila bi kod planiranog kupališta odnosno prostora za odmor i rekreaciju uz rijeku Sunju. Procjena vrijednost nabave radova iznosi 80.000,00 eura.

2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I GROBALJA

Pod tekućim i investicijskim održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se usluga i radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta i prometnih površina,  kao i tekuće i investicijsko održavanje grobalja.

Troškovi planirani za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i grobalja u 2024. godini procjenjuju se u iznosu od 46.890,00 eura.

Planira se nabavka materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 2.390,00 eura, trošak usluga tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.000,00 eura, uređenje i održavanje Groblja Sv. Antuna u iznosu od 500,00 eura, snimak iz zraka svih grobalja na području Općine Donji Kukuruzari u iznosu od 6.000,00 eura, izrada grobnih mjesta u iznosu od 30.000,00 eura, ostale usluge – održavanje u iznosu od 2.000,00 eura, te se planira postavljanje uspornika prometa u blizini OŠ Katarina Zrinska Mečenčani u iznosu od 2.000,00 eura.

3. ODRŽAVANJE ŠUMSKI I GROBLJANSKIH PUTEVA

Pod održavanjem šumskih i grobljanskih puteva podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji i održavanju šumskih i grobljanskih puteva, te izrada projektne dokumentacije za isto.

Troškovi planirani za održavanje šumskih i grobljanskih puteva u 2024. godini procjenjuju se u iznosu od 699.545,00 eura.

Planira se trošak usluge tekućeg i investicijskog održavanja grobljanskih puteva u iznosu od 26.545,00 eura, rekonstrukcija šumske ceste u naseljima Borojevići – Lovča u iznosu od 590.000,00 eura, te rekonstrukcija šumske ceste Lovča faza II u iznosu od 83.000,00 eura.

4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU

BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE

Pod izradom projektne dokumentacije za izgradnju biciklističko-pješačke staze podrazumijeva se nabava usluge izrade potrebne projektno tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju biciklističko-pješačke staze. Javna nabava za ovaj predmet je provedena, te je sklopljen Ugovor sa izvođačem. Procjena nabave te usluge iznosi 104.402,00 eura.

5. RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU

Pod rashodima za uređaje i javnu rasvjetu podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje.

Troškovi planiranih rashoda za uređaje i javnu rasvjetu u 2024. godini procjenjuju se u iznosu od 43.000,00 eura.

Planira se podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene u iznosu od 15.000,00 eura, upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete i najam u iznosu od 28.000,00 eura.

6. REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENIH DOMOVA

U 2024. godini planira se završna rekonstrukcija Društvenog doma Komogovina faza 7 i 8 koja podrazumijeva energentsku obnovu zgrade u vidu stavljanja vanjske fasade, unutarnje uređenje u vidu opreme (stolice, stolovi, kuhinja i dr.), te uređenje parkirnih mjesta, a planiran je trošak u iznosu od 83.000,00 eura.

7. IZGRADNJA PROSTORA ZA ODMOR I REKREACIJU UZ RIJEKU SUNJU

U 2024. godini u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom planira se izgradnja i uređenje prostora za odmor i rekreaciju uz rijeku Sunju. Ovaj projekt obuhvaća zemljane radove, pripremu prostora za postavljanje opreme kao što su ležaljke, roštilj, stolovi za stolni tenis, napuhanac za djecu, prostor za skladištenje, izgradnju igrališta za odbojku i sl. Planirani su radovi i usluge u iznosu od 40.000,00 eura.

8. IZGRADNJA STREET WORKOUT IGRALIŠTA

U narednoj godini planira se izgradnja street workout igrališta sa svim popratnim spravama za isto na lokaciji Športsko rekreacijskog centra Donji Kuluruzari u iznosu od 40.000,00 eura.

9. OBNOVA DRUŠTVENOG DOMA PREVRŠAC

U 2024. godini planira se obnova Društvenog doma Prevršac koja podrazumijeva unutarnje uređenje u vidu opremanja kupaonice i kuhinje, zamjena drvene s pvc stolarijom, betoniranje vanjske rampe, zidarski radovi, ugradnja klima i ventilacija, keramičarski radovi i dr., a planiran je trošak u iznosu od 83.000,00 eura.

10. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE VODOOPSKRBE

Prijavljen je projekt izgradnje vodoopkrbne mreže Kostreši Bjelovački i spojnog cjevovoda za Donji i Gornji Bjelovac, gdje se planira u 2024. godini, ukoliko se potpiše ugovor o sufinanciranju, započeti s radovima na izgradnji istoga i to u iznosu od 420.000,00 eura.

11. UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U MEČENČANIMA

U 2024. godini planira se uređenje odnosno rekonstrukcija dječjeg igrališta u Mečenčanima i to u vidu nabavke nove opreme za dječje igralište u iznosu od 25.000,00 eura.

12. OBNOVA OD POTRESA – DRUŠTVENI DOM KOMOGOVINA

Glavni projekt obnove Društvenog doma Komogovina nakon potresa ima za cilj ojačati postojeći konstruktivni sklop građevine, te sanirati nastale pukotine i oštećenja. S obzirom na period gradnje, kao i dosadašnji tijek obnove, projekt ima za cilj primarno sanirati nastala oštećenja na nadtemeljnim zidovima i zidovima podruma na kojima su prisutne dijagonalne i vertikalne pukotine, kao i ojačati nosivu zidnu konstrukcije objekta. U 2024. godini planira se uređenje društvenog doma Komogovina u iznosu od 82.600,00 eura.

13. OBNOVA OD POTRESA – ZGRADA OPĆINE

Glavni projekt obnove zgrade općine Donji Kukuruzari nakon potresa obuhvaća sanaciju krovne konstrukcije, kao i sanaciju krovišta iznad nadstrešnice gdje je došlo do horizontalnog pomaka krovišta, te loma drvenih elemenata (uzdužne pukotine rogova/podrožnica). Projektom se predviđa zamjena oštećenih konstruktivnih elemenata krovišta zdravom građom, te popravak nekonstruktivnih elemenata zidne i krovne konstrukcije. U 2024. godini planira se uređenje zgrade Općine u iznosu od 85.000,00 eura.

Članak 4.

Ove 3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“, službenom glasilu Općine Donji Kukuruzari.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šapina