REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA  : 363-01/24-01/04

URBROJ: 2176/07-01-24-2

Donji Kukuruzari, 09. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“, broj 8/23), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na 24. sjednici održanoj 09. prosinca 2024. godine, donosi

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu određuju se građevine komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2025. godini na području Općine Donji Kukuruzari:

1. izgradnja i uređenje šetnice od API parka do rijeke Sunje

2. tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i grobalja,

3. održavanje šumskih i grobljanskih puteva,

4. izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističko-pješačke staze

5. rashodi za uređaje i javnu rasvjetu,

6. izgradnja prostora za odmor i rekreaciju uz rijeku Sunju,

7. izgradnja street workout igrališta,

8. izgradnja objekata i uređenje vodoopsrkbe,

9. uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Mečenčanima,

10. obnova od potresa – društveni dom Komogovina

11. obnova od potresa – zgrada općine

12. ograđivanje i drenaža groblja sv. Antuna

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Ovim Programom određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. osigurat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, naknade za koncesije, potpisanih ugovora sufinanciranja, ostalih prihoda i proračuna Općine Donji Kukuruzari, iz fondova Europske unije te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom.

Planirana sredstva za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. u iznosu od 1.113.285,00 eura rasporedit će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima:

izgradnja i uređenje šetnice od API parka do rijeke Sunje

tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i grobalja,

održavanje šumskih i grobljanskih puteva,

izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističko-pješačke staze,

rashodi za uređaje i javnu rasvjetu,

izgradnja prostora za odmor i rekreaciju uz rijeku Sunju,

izgradnja street workout igrališta,

izgradnja objekata i uređenje vodoopsrkbe,

uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Mečenčanima,

obnova od potresa – društveni dom Komogovina,

obnova od potresa – zgrada općine,

ograđivanje i drenaža groblja sv. Antuna.

III. GRADNJA UREĐENJE I OPREMANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 4.

1. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE - ŠETNICE DONJI KUKURUZARI

Pod ovom stavkom izgradnja i uređenje šetnice od API parka do rijeke Sunje planira se iskop, nasipavanje, uređivanje pješačke šetnice koja bi se prostirala od glavne ceste, počevši kraj Crkve svetog Ilije Proroka, prolazila bi uz ŠRC Donji Kukuruzari i završila bi kod planiranog kupališta odnosno prostora za odmor i rekreaciju uz rijeku Sunju. Procjena vrijednost nabave radova iznosi 80.000,00 eura.

2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I GROBALJA

Pod tekućim i investicijskim održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se usluga i radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta i prometnih površina,  kao i tekuće i investicijsko održavanje grobalja.

Troškovi planirani za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i grobalja u 2025. godini procjenjuju se u iznosu od 85.086,00 eura.

Planira se nabavka materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 25.000,00 eura, trošak usluga tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.000,00 eura, uređenje i održavanje groblja Sv. Antuna u iznosu od 500,00 eura, snimak iz zraka svih grobalja na području Općine Donji Kukuruzari u iznosu od 6.000,00 eura, izrada grobnih mjesta u iznosu od 30.000,00 eura, ostale usluge – održavanje u iznosu od 2.000,00 eura, te se planira postavljanje uspornika prometa u blizini OŠ Katarina Zrinska Mečenčani u iznosu od 2.000,00 eura, ostale komunalne usluge 15.586,00 eura.

3. ODRŽAVANJE ŠUMSKI I GROBLJANSKIH PUTEVA

Pod održavanjem šumskih i grobljanskih puteva podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji i održavanju šumskih i grobljanskih puteva, te izrada projektne dokumentacije za isto.

Troškovi planirani za održavanje šumskih i grobljanskih puteva u 2025. godini procjenjuju se u iznosu od 71.349,00 eura.

Planira se trošak usluge tekućeg i investicijskog održavanja grobljanskih puteva u iznosu od 71.349,00 eura.

4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU

BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE

Pod izradom projektne dokumentacije za izgradnju biciklističko-pješačke staze podrazumijeva se nabava usluge izrade potrebne projektno tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju biciklističko-pješačke staze. Javna nabava za ovaj predmet je provedena, te je sklopljen Ugovor sa izvođačem. Procjena nabave te usluge iznosi 78.250,00 eura.

5. RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU

Pod rashodima za uređaje i javnu rasvjetu podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje.

Troškovi planiranih rashoda za uređaje i javnu rasvjetu u 2025. godini procjenjuju se u iznosu od 46.000,00 eura.

Planira se trošak energije za javnu rasvjetu u iznosu od 15.000,00 eura, rashod za uslugu najma u iznosu od 28.000,00 eura, te nabava rasvjetnih tijela u iznosu od 3.000,00 eura.

6. IZGRADNJA PROSTORA ZA ODMOR I REKREACIJU UZ RIJEKU SUNJU

U 2024. godini u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom planira se izgradnja i uređenje prostora za odmor i rekreaciju uz rijeku Sunju. Ovaj projekt obuhvaća zemljane radove, pripremu prostora za postavljanje opreme kao što su ležaljke, roštilj, stolovi za stolni tenis, napuhanac za djecu, prostor za skladištenje, izgradnju igrališta za odbojku i sl. Planirani su radovi i usluge u iznosu od 40.000,00 eura.

7. IZGRADNJA STREET WORKOUT IGRALIŠTA

U narednoj godini planira se izgradnja street workout igrališta sa svim popratnim spravama za isto na lokaciji Športsko rekreacijskog centra Donji Kuluruzari u iznosu od 40.000,00 eura.

8. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE VODOOPSKRBE

Prijavljen je projekt izgradnje vodoopkrbne mreže Kostreši Bjelovački i spojnog cjevovoda za Donji i Gornji Bjelovac, gdje se planira u 2024. godini, ukoliko se potpiše ugovor o sufinanciranju, započeti s radovima na izgradnji istoga i to u iznosu od 420.000,00 eura.

9. UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U MEČENČANIMA

U 2025. godini planira se uređenje odnosno rekonstrukcija dječjeg igrališta u Mečenčanima i to u vidu nabavke nove opreme za dječje igralište u iznosu od 25.000,00 eura.

10. OBNOVA OD POTRESA – DRUŠTVENI DOM KOMOGOVINA

Glavni projekt obnove Društvenog doma Komogovina nakon potresa ima za cilj ojačati postojeći konstruktivni sklop građevine, te sanirati nastale pukotine i oštećenja. S obzirom na period gradnje, kao i dosadašnji tijek obnove, projekt ima za cilj primarno sanirati nastala oštećenja na nadtemeljnim zidovima i zidovima podruma na kojima su prisutne dijagonalne i vertikalne pukotine, kao i ojačati nosivu zidnu konstrukcije objekta. U 2025. godini planira se uređenje društvenog doma Komogovina u iznosu od 82.600,00 eura.

11. OBNOVA OD POTRESA – ZGRADA OPĆINE

Glavni projekt obnove zgrade općine Donji Kukuruzari nakon potresa obuhvaća sanaciju krovne konstrukcije, kao i sanaciju krovišta iznad nadstrešnice gdje je došlo do horizontalnog pomaka krovišta, te loma drvenih elemenata (uzdužne pukotine rogova/podrožnica). Projektom se predviđa zamjena oštećenih konstruktivnih elemenata krovišta zdravom građom, te popravak nekonstruktivnih elemenata zidne i krovne konstrukcije. U 2025. godini planira se uređenje zgrade Općine u iznosu od 85.000,00 eura.

12. OGRAĐIVANJE I DRENAŽA GROBLJA SV. ANTUNA

U 2025. godini planira se podizanje ograde i izgradnja drenaže na groblju sv. Antuna u Donjim Kukuruzarima u iznosu od 60.000,00 eura.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku“, službenom glasilu Općine Donji Kukuruzari.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šapina