REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA   : 363-01/23-01/01

URBROJ : 2176/07-01-25-10

Donji  Kukuruzari, 14. veljače 2025. godine

Na temelju članka 35. stavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 – pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“, 8/23) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na  svojoj 25. sjednici održanoj dana 14. veljače 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture Općine Donji Kukuruzari

za 2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se, Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Donji Kukuruzari za 2024. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“, službenom glasilu Općine Donji Kukuruzari.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šapina

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

Općine Donji Kukuruzari u 2024. godini

| OPIS FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. GODINU | IZVRŠENJE ZA 2024. GODINU |
| --- | --- | --- |
|  | 1.832.437,00 | 936.666,29 |
| 1. IZGRADNJA I UREĐENJE ŠETNICE OD API PARKA DO RIJEKE SUNJE | 80.000,00 | 0,00 |
| 2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I GROBLJA | 46.890,00 | 6.742,04 |
| 3. ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I GROBLJANSKIH PUTEVA | 699.545,00 | 672.559,58 |
| 4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE | 104.402,00 | 26.145,00 |
| 5. RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU | 43.000,00 | 40.918,08 |
| 6. REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENIH DOMOVA | 83.000,00 | 82.649,55 |
| 7. IZGRADNJA PROSTORA ZA ODMOR I REKREACIJU UZ RIJEKU SUNJU | 40.000,00 | 0,00 |
| 8. IZGRADNJA STREET WORKOUT IGRALIŠTA | 40.000,00 | 0,00 |
| 9. OBNOVA DRUŠTVENOG DOMA PREVRŠAC | 83.000,00 | 82.445,79 |
| 10. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE VODOOPRSKBE | 420.000,00 | 0,00 |
| 11. UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U MEČENČANIMA | 25.000,00 | 25.206,25 |
| 12. OBNOVA OD POTRESA – DRUŠTVENI DOM KOMOGOVINA | 82.600,00 | 0,00 |
| 13. OBNOVA OD POTRESA – ZGRADA OPĆINE | 85.000,00 | 0,00 |

Općinska načelnica

Lucija Matuzović